**انجازات ادارة الابنية والمشاريع الدولية خلال عام 2017**

**المدارس الجديدة**

بلغ عدد المدارس المستلمة خلال عام 2017 (42) مدرسة بقيمة احالة (48.8) مليون دينار

كما يوجد (14) مدرسة قيد الاستلام نسبة الانجاز(99%) بقيمة احالة (16.7) مليون دينار

ويبلغ عدد المدارس التي تحت التنفيذ (48) مدرسة بقيمة احالة (74.3) مليون دينار

**الاضافات الصفية**

بلغ عدد الاضافات الصفية المستلمة خلال عام 2017 (35) مدرسة بقيمة احالة (8.8) مليون دينار تحتوي على (209) غرف صفية

كما يوجد (16) اضافة قيد الاستلام بقيمة احالة (9.5) مليون دينار وتحتوي (85) غرف صفية

ويبلغ عدد الاضافات التي تحت التنفيذ (77) اضافة بقيمة احالة (35.8) مليون دينار وتحتوي على (428) غرفة صفية

**رياض الاطفال**

* تم استلام (8) مشاريع رياض اطفال تحتوي (19) غرفة روضة حتى نهاية عام 2017
* يوجد (23) مشاريع رياض اخرى قيد التنفيذ تحتوي (68) غرف روضة
* وهناك (80) غرفة روضة اطفال سيباشر في تنفبذها قريبا
* كما يوجد (102) غرفة اطفال قيد الدراسات