المملكة الاردنية الهاشــمية

وزارة التربية والتعليم

((((((((((((((((((

دعوة بالخدمات الاستشارية

لاعمال الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية في مجال الحفاظ على التراث و الموروث والترميم والتطوير الحضري لإعادة تأهيل الابنية التراثية المدرسية كمزارات سياحية ومراسم فنية ومشاغل الحرف اليدوية وعددها (9) مواقع في محافظات إقليم االشمال للعطاء رقم ( ت/ 2  /2021/د )

اعادة تأهيل وترميم الابنية التراثية المدرسية كمزارات سياحية ومراسم فنية ومشاغل للحرف اليدوية وعددها (9) مواقع في محافظات إقليم االشمال وحسب الجدول التالي:

| الرقم | المشروع | المكان | المحافظة | المديرية | أولويات الاقليم | المدرسة | المساحة | الأولويات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اعادة تأهيل وترميم الابنية التراثية المدرسية | اقليم الشمال | اربد | مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد | 1 | مدرسة كامل الصباح الثانوية للبنين | 860 | 1 |
| 2 |  |  |  | مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد |  | مدرسة الحصن الاساسية | 300 |  |
| 3 |  |  |  | مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة | 4 | مدرسة سما الروسان الاساسية | 250 | 4 |
| 4 |  |  |  | مديرية التربية والتعليم للواء الاغوار الشمالية |  | مدرسة جسر الشيخ حسينالأساسية للبنين | 210 |  |
| 5 |  |  |  | مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي |  | مدرسة صمد الأساسية المختلطة | 200 |  |
| 6 |  |  | جرش | مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش | 2 | مدرسة جرش الاساسية للبنين | 175 | 3 |
| 7 |  |  | عجلون | مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون |  | مدرسة حلاوة الأساسية المختلطة | 150 |  |
| 8 |  |  | المفرق | مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق | 3 | مدرسة فوزي الملقي الثانوية للبنين | 150 | 2 |
| 9 |  |  |  | مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادي الشمالية الشرقية |  | مدرسة صبحا الاساسية المختلطة | 160 |  |

قائمة اسماء المدارس التراثية جدول رقم (1)

شروط دعوة العطاء رقم (ت/ 2  / 2021 / د)

أولا: تدعى المكاتب وشركات الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية في مجال الحفاظ على التراث والموروث والترميم والتطوير الحضري المؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية بالفئة  الأولى (أ, ب)  في مجال الدراسات والاستشارات الهندسية.

ثانياً: وصف العمـل

- دراسة هندسية شاملة لمجموعة المباني التراثية المدرسية وتحديد ما يلزم كل موقع من أعمال هندسية وتصاميم معمارية و فنية والمخططات الهندسية وتجهيز وثائق العطاء لترميم واعادة التاهيل لهذه المباني كمزارات سياحية ومراسم فنية ومشاغل الحرف اليدوية حسب واقع الحال.

- تقديم تصورات هندسية وتصاميم معمارية وفنية من الخارج والداخل لمجموعة المباني التراثية المدرسية القائمة والحدائق الخارجية والبالغ عددها عددها (9)  مبنى المذكورة في جدول (1) على مستوى المديريات في إقليم الوسط لإعادة احياء هذه المباني وتحويلها إلى متاحف تربوية ومزارات سياحية ومراسم فنية ومشاغل الحرف اليدوية ومراكز للفنون التطبيقية واقامة الورش التدريبية المتعددة الاغراض

- تحديد و تصميم الخدمات الكهروميكانيكية لها، بالإضافة إلى الدراسات المساحية واعمال الطبوغرافي لهذه المواقع، بحيث تكون التصاميم متوافقة مع المواصفات الفنية العامة والكودات المعمول بها لمثل هذه الأعمال.

- تقديم تصاميم معمارية هندسية باستخدام برنامج الأوتوكاد و Scan 3D) ) او ما يعادله لتقديم نسخة الكترونية عن مجموعة التصاميم المقترحة.

- تحديد الاجهزة الالكترونية والبرمجيات والشبكات والكاميرات والشاشات واجهزة الحاسوب والاثاث والمعدات المختصة اللازمة لمجموعة الأنشطة المعتمدة.

- تقديم تصاميم للمستلزمات والاثاث والمعدات اللازمة  لاستخدامها في مشاغل الحرف اليدوية ومراكز للفنون التطبيقية ولاقامة الورش التدريبية المتعددة الاغراض في مجموعة المباني التراثية.

- الاخذ بعين الاعتبار المواصفات والمقاييس العالمية للنشاط المحدد مثل (النسيج، الفسيفساء، الحفر على الخشب، الصياغة، الحفر على الحجر، الرسم على المرايا، اعمال القش، اعمال الخزف.....الخ).

- على الاستشاري الهندسي القيام بالكشف الحسي على مواقع المدارس التراثية المذكورة ضمن الجدول رقم (1).

واجبات الاستشاري الهندسي :

تكون الاعمال التالية من التزامات المستشار التعاقدية ومشمولة باسعار العطاء وتشمل قيام الجهة الاستشارية الهندسية بما يلي:

- بدفع كافة الرسوم والمصاريف والتكاليف والضرائب ..الخ لدى الجهات المختصة، حيث يقوم صاحب العمل باصدار المخاطبات اللازمة للجهات صاحبة العلاقة.

- الكشف الحسي لجميع المواقع المذكورة في الجدول رقم (1).

- اعمال الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية الداخلية والخارجية.

- تجهيز المخططات الهندسية و جداول الكميات و المواصفات ووثائق العطاء للاعمال الجديدة لتاهيل هذه المواقع والتي سيتم تحديدها من قبل صاحب العمل.

- الكشف الحسي والرفع المساحي والطبوغرافي لجميع المواقع.

- اعمال الدراسات والاستشارات الهندسية وتشمل :

- ((10) نسخ ورقية عن المخططات و التصاميم المعمارية والفنية الداخلية والخارجية والحدائق وجداول الكميات ووثائق العطاء عن كل موقع وحسب الرزم في الجدول المرفق.

- (10) نسخ الكترونية عن المخططات و التصاميم المعمارية والفنية الداخلية والخارجية والحدائق وجداول الكميات ووثائق العطاء عن كل موقع وحسب الرزم في الجدول المرفق.

- (10) نسخ عن المخططات والتصاميم الخاصة بالاثات ولمجموعة المستلزمات والمعدات اللازمة لمجموعة الأنشطة المعتمدة وجداول الكميات ووثائق العطاء ليتم طرحها بشكل منفصل.

- الاجابة على اي استفسارات في مرحلة الدراسة او ما  بعدها عن اي امور او معلومات عند الطلب من صاحب العمل.

- على الاستشاري الهندسي القيام بتسليم الاعمال المنجزة حسب اولويات العمل المحددة في الجدول رقم ( 1 ).

ثالثا":	وصف الخدمات والتصاميم الفنية : حسب ملحق الاتفاقية رقم (3) واجبات الاستشاري أثناء مراحل الدراسات الاستشارية الهندسي والتصاميم المعمارية والفنية لمشاريع الأبنية والمتطلبات المرفقة معها للعطاء.

رابعاً":	طريقة تقديم العروض :

تقدم العروض الفنية والمالية والوثائق المطلوبة فقط في مغلفين منفصلين مغلقين ويكتب عليهما العرض الفني والعرض المالي والوثائق المطلوبة للعطاء رقم (ت/  2 /2021/د) الخاص بأعمال الدراسات الاستشارية الهندسي والتصاميم المعمارية والفنية للحفاظ على التراث و الموروث والترميم والتطوير الحضري لاعادة تأهيل المباني التراثية المدرسية  على ان يشتمل العرض الفني على خبرات سابقة في مجالات ترميم وتأهيل المباني التراثية.

(4-1-أ) شروط العرض الفني:-

- خبرة في مجال ترميم المباني التراثية لا تقل عن مشرعين في الاردن وسيتم احتساب نسبة 70% من تقييم العرض الفني

على ان يقدم الاستشاري صور توضح الاعمال قبل وبعد التاهيل.

- ان يكون مجال الخبرة في ابنية ذات قيمة تاريخية ومعمارية وسيتم احتساب نسبة 30% من تقييم العرض الفني

على ان يقدم الاستشاري صور توضح الاعمال قبل وبعد التاهيل.

- النسبة المئوية لقيمة العرض الفني هي 60% من قيمة العرض الكلية.

- يستبعد اي متقدم لا يجتاز العرض الفني.

(4-1-ب) شروط العرض المالي :-

يجب أن يشتمل العرض المالي على :-

- تقديم العرض المالي على النموذج المخصص في اتفاقية الخدمات والاستشارات الهندسية والمعمارية (ع1) .

- أن تكون الأسعار الواردة في العرض المالي شاملة لأية رسوم أو ضرائب نتيجة العمل في الاتفاقية بما فيها الضريبة العامة على المبيعات.

(4-2) على المناقص تقديم نسخة الوثائق الأصلية كاملة وبحيث تكون موقعة منه ومختومة بخاتم المكتب.

(4-3) يطلب من الاستشاري تعبئة نموذج شهادة مطابقة رؤوساء الاختصاص المرفق مع الوثائق  والتوقيع عليه وختمه بخاتم المكتب وارفاقه مع العرض المالي.

  - يطلب من المكاتب الاستشارية تبليغ وزارة التربية والتعليم عن أي تغيير يطرأ على كوادرها الفنية  الرئيسية بعد شراء وثائق أي عطاء من عطاءات الخدمات الهندسية وبخلاف ذلك سيتم حرمان المكتب الهندسي أو الشركة الاستشارية من المشاركة بالعطاء .

  - يتم فتح العروض المالية المقدمة من المكاتب الدراسات الاستشارية وستعاد العروض المالية التي تقرر لجنة العطاءات المختصة عدم فتحها لأصحابها مغلقة.

  - يطلب من الاستشاري تضمين وثائق العطاء البنود اللازمة لاعمال السلامة العامة والأمن وحماية البيئة وتحديدها والتأكيد من خلال وثائق العطاء على أن يقوم المقاول بجميع أعمال السلامة العامة والأمن وحماية البيئة ووضع الاسيجة والإشارات التحذيرية للمشاريع عملاً بأحكام المواد 19-1 و 64-1 من عقد المقاولة للمشاريع الإنشائية.

  - الشروط الخاصة لاتفاقية الخدمات لاعداد الدراسات الاستشارية الهندسي والتصاميم المعمارية والفنية ووثائق العطاء (ع1) تعتمد الشروط التالية كشروط خاصة بالاتفاقية وأن ما يرد في هذه الشروط من إضافات أو تعديل على مواد الشروط العامة لاتفاقية الخدمات الهندسية يعتبر سائداً ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يعدل على تلك المواد وقد اعتمدت نفس أرقام مواد الشروط العامة لاتفاقية الخدمات الهندسية .

  - النسبة المئوية لقيمة العرض المالي هي 40% من قيمة العرض الكلية.

خامسا : العرض المالي:

(5-1) سيتم فتح العروض المالية لجميع العروض المقدمة.

(5-2) اسلوب تدقيق العروض المالية:- سيتم تدقيق العروض المالية تدقيقاً حسابياً حسب الأسس المتبعة مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:

(5-2-1) اذا اورد المناقص خصما جزئيا على اسعار بعض بنود الاعمال او كليا على اجمالي السعر المقدم منه او كليهما سيتم التعامل مع هذا الخصم على النحو الاتي :-

- ان تكون المبالغ الاحتياطية الواردة في وثائق العطاء غير خاضعة للخصم الذي يقدمه المناقص على عرضه وفي   حال قيام المناقص باجراء الخصم على المبالغ الاحتياطية يتم تصحيح ذلك اصولياً.

- اذا اورد المناقص خصما على عرضه المالي كمبلغ مقطوع دون تدوين نسبة هذا الخصم من اجمالي قيمة العرض يتم حساب نسبة هذا الخصم كنسبة مئوية من اجمالي قيمة العرض المالي.

- اذا اورد المناقص الخصم المقدم منه على عرضه المالي كنسبة مئوية من قيمة العرض دون تدوين قيمة هذا الخصم يتم حساب قيمة هذا الخصم من اجمالي عرضة المالي.

- يجب ان تتطابق النسبة المئوية للخصم المقدم من المناقص مع قيمة هذا الخصم الواردة في عرضه.

- اذا ورد تناقض بين النسبة المئوية للخصم المقدم من المناقص وبين قيمة هذا الخصم يتم الاخذ بالقيمة الاعلى لهذا الخصم.

(5-2-2) اذا اورد المناقص زيادة جزئية على اسعار بعض بنود الاعمال او كليا على اجمالي السعر المقدم من او كليهما فسيتم التعامل مع هذه الزيادة على النحو الاتي :-

- ان تكون المبالغ الاحتياطية الواردة في وثائق العطاء غير خاضعة للزيادة التي يدونها المناقص على عرضه وفي حال قيام المناقص باجراء الزيادة على المبالغ الاحتياطية يتم تصحيح ذلك أصوليا.

- إذا أورد المناقص زيادة على عرضه المالي كمبلغ مقطوع دون تدوين نسبة هذه الزيادة من إجمالي قيمة العرض يتم حساب نسبة هذه الزيادة كنسبة مئوية من إجمالي قيمة العرض المالي.

- اذا اورد المناقص الزيادة المدونة منه على عرضه المالي  كنسبة مئوية من قيمة العرض دون تدوين قيمة هذه الزيادة يتم حساب قيمة هذه الزيادة من اجمالي عرضه المالي.

- يجب ان تتطابق النسبة المئوية للزيادة المدونة من المناقص مع قيمة هذه الزيادة الواردة في عرضه.

- اذا ورد تناقض بين النسبة المئوية للزيادة المدونة من المناقص وبين قيمة هذه الزيادة يتم الاخذ بالقيمة الأدنى لهذه الزيادة.

(5-3) سيتم التعامل مع العروض المالية للمكاتب المؤهلة بتطبيق الأسس والشروط التالية  :-

  - سترتب الأسعار االمقدمة من الإستشاريين ترتيباً تنازلياً من الأكثر الى الأقل.

  - سيؤخذ السعر الوسطي للأسعار المقدمة  فإن كان عدد الإستشاريين المتقدمين فردياً فسيؤخذ صاحب التقديم الوسط هو السعر الوسطي أما اذا كان عدد المتقدمين زوجياً فيؤخذ المتقدمان الوسط حسب الترتيب ويكون صاحب التقديم الوسط الثاني (الأقل) هو سعر الوسطي.

  - سيخرج من التنافس كل من يزيد أو يقل سعره عن 30% من السعر الوسطي.

  - يستخرج السعر المعدل من الأسعار الباقية وذلك بجمع هذه الأسعار وتقسيمها على العدد الباقي.

  - سيحال العطاء على أقل الأسعار الذي يقع ضمن حدود الـ (10%) الأقل من معدل السعر المبين في البند (4) أعلاه، وفي حالة عدم وجود مثل هذا السعر تتم الاحالة على السعر الأدنى مباشرة بعد حدود (10%) الأقل حتى لو كان صاحب هذا السعر من الذين تم استبعادهم بموجب البند (3) أعلاه.

  - إن عبارة (ضمن حدود 10% الأقل من معدل السعر ) الوارد في (5) أعلاه تعني أن السعر المساوي لمعدل السعر غير مشمولة ضمن هذه الحدود.

  - إذا تعذر تطبيق المعادلة وفقاً لهذه الأسس تتم الإحالة على أقل الأسعار المتقدمة للعطاء.

سادسا :

تقدم كفالة حسن الأداء بنسبة 10% من إجمالي بدلات الأتعاب شاملاً ضريبة المبيعات وتكون صالحة لمدة (3) ثلاثة أشهر.

المادة (10) :-

- يقوم الاستشاري بالكشف الحسي والرفع المساحي لجميع المواقع المذكورة في الجدول رقم (1) والذي يشتمل على الطبوغرافي والابنية التراثية القائمة.

- يقدم الاستشاري الهندسي بجميع ما يلزم من مخططات هندسية  ومعمارية و جداول الكميات و المواصفات ووثائق العطاء للاعمال الجديدة لتاهيل هذه المواقع حسب الجدول المرفق  رقم (1).

- (10) نسخ ورقية عن المخططات و التصاميم المعمارية والفنية الداخلية والخارجية والحدائق وجداول الكميات ووثائق العطاء عن كل موقع وحسب الرزم في الجدول المرفق.

- (10) نسخ الكترونية عن المخططات و التصاميم المعمارية والفنية الداخلية والخارجية والحدائق وجداول الكميات ووثائق العطاء عن كل موقع وحسب الرزم في الجدول المرفق.

- (10) نسخ عن المخططات والتصاميم الخاصة بالاثات ولمجموعة المستلزمات والمعدات اللازمة لمجموعة الأنشطة المعتمدة وجداول الكميات ووثائق العطاء ليتم طرحها بشكل منفصل.

- الاجابة على اي استفسارات في مرحلة الدراسة او ما  بعدها عن اي امور او معلومات عند الطلب من صاحب العمل.

- على الاستشاري القيام بتسليم الاعمال المنجزة حسب اولويات العمل المحددة في الجدول رقم ( 1 ).

(4-10)  يطلب من الاستشاري التقيد بالشروط الخاصة المرفقة لاتفاقية الخدمات الاستشارية الهندسية لإعداد الدراسات والتصاميم المعمارية والفنية للحفاظ على التراث والموروث والترميم والتطوير الحضري وذلك لاعادة تأهيل المباني التراثية المدرسية الواردة في نموذج اتفاقية عقد الخدمات والاستشارات الفنية (ع1) والمتضمنة:-

أ-	تعديل المادة  (1) – التعاريف.

ب-  تعديل المادة (22) - أحكام عامة.

ج-  ملحق رقـــم ( 4 ) إقرار متعلق بالدفعات الأخرى.

د-  ملحق رقـــم ( 5 ) إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة.

(4-11) على المناقص أن يكون سعره شاملاً لكافة الرسوم والضرائب والضمان الاجتماعي وأية رسوم و/أو  ضرائب أخرى .

(4-12) على المناقص القيام بتكليف الأجهزة الفنية بالواجبات والمسؤوليات المناطة بها خطياً وإرسال نسخة من هذا التكليف إلى صاحب العمل.

(4-13) لن يتم إحالة العطاء على الاستشاري الهندسي الذي يفقد تأهيله الصادر بموجب تعليمات تأهيل المكاتب الاستشارية لسنة 1996 أو يصدر بحقه قرار بالحرمان من المشاركة بالعطاء خلال الفترة ما بين تاريـخ إعلان طرح العطاء وتاريخ قرار الإحالة، وبناءً عليه سوف يستبعد العرض المقدم من الاستشاري من المشاركة بالعطاء،  دون أن يكون للاستشاري الحق بالاعتراض.

  - المشاريع غير الموثقة و/ أو التي لا تقتنع بها لجنة العطاءات المختصة من حيث الإثبات أو نوع هذه الخبرة لا تحتسب من ضمن الخبرات المتخصصة سواء كانت للمكتب أو للأفراد.

(4-15)  يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب عن هذا الإلغاء أية مطالبات مالية أو قانونية لأي من المشاركين بالعطاء.

(4-16)  يجب على الاستشاري الهندسي تعبئة الجداول التالية :-

أ. مرفق جدول رقم   (1) العطاءات المحالة.

ب. مرفق جدول رقم  (2)  الوضع المؤسسي.

ج.  مرفق جدول رقم (3)  رؤساء الاختصاص ومساعديهم.

(4-17)  على الاستشاري أن يأخذ بعين الاعتبار أن تسمية أي فرد من أفراد الجهاز الفني الدائم العامل لديه في المكتب الداعم للمشروع موضوع العطاء في عرضه الفني والذي سيتم تقيـيم عرضه الفني بالاستناد إلى خبراتهم المتخصصة ، هو بمثابة إقرار منه بالالتزام الكامل باستمرارية هؤلاء الأفراد بالعمل لديه طوال مدة العطاء ولن يقبل منه استبدال أي منهم إلاّ في حالات الضرورة القصوى ووفقاً لقناعة صاحب العمل وموافقته الخطية على أن يكون البديل مطابقاً تماماً للأصيل المستبدل.

  - يحق لصاحب العمل اذا تبين له عدم كفاءة  المستشار أو مدير المشروع لإنجاز العمل وعلى ضوء ما تم تقديمه للمرحلة الأولى أن يطلب تغير مدير المشروع المسمى قبل الانتقال للمرحلة الثانية أو إنهاء الاتفاقية مع المستشار اذا استمر في تقديم عمل بمستوى غير مناسب وحسب شروط الاتفاقية خلال المرحلة الثانية.

  - يتوجب أن يتم التوقيع على كافة الوثائق المقدمة من قبل الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن الاستشاري وان تكون هذه الوثائق مختومة بالخاتم الرسمي للاستشاري.

كما يطلب من الاستشاري الهندسي أن يوضح في عرضه ما يلي :-

- 	اسم المشروع.

-	اسم صاحب العمل.

-	وصف مفصل للمشروع ومكوناته (نوع الخدمات التي قدمها الاستشاري ونسبة مشاركته بذلك).

-	مدة الدراسة حسب العقد وأي تمديدات رسمية للمدة وأسباب هذه التمديدات.

-	تاريخ البدء بالدراسة وتاريخ إنجازها.

-	بدلات الأتعاب التي تقاضاها الاستشاري.

-	الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع.

-	القيمة النهائية لتنفيذ المشروع ( إن أمكن ).

-	أي معلومات أخرى يرى الاستشاري أنها ضرورية.

الموضوع: العطاء رقم (ت/ 2  /2021/ د)

لاعمال الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية في مجال الحفاظ على التراث و الموروث والترميم والتطوير الحضري لإعادة تأهيل الابنية التراثية المدرسية كمزارات سياحية ومراسم فنية ومشاغل الحرف اليدوية وعددها (9) مواقع في محافظات إقليم االشمال للعطاء رقم ( ت/   /2021/د )

==============================================

نحـن مكتب / شركة 								  			المؤهلة في مجال الدراسات والاستشارات الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية  بالفئة 			 	 نرغب بالمشاركة بالعطاء موضوع البحث، وسنقوم بسحب وثائق العطاء علماً بأن تأهيلنا لدى دائرة العطاءات الحكومية لا زال سارياً ونتحمل كامل المسؤولية تجاه ذلك، علماً ان مدة سريان العرض المقدم من قبلنا

العنــــــــــــــــــــــوان :

رقم الهاتف  :

رقم الفاكس  :

البريد الالكتروني :

# مديـــر الشـركــة

عقد خدمات الدراسات الاستشارية والاشراف الهندسي والتصاميم المعمارية والفنية ( ع1 )

لاعمال الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية في مجال الحفاظ على التراث و الموروث والترميم والتطوير الحضري لإعادة تأهيل الابنية التراثية المدرسية كمزارات سياحية ومراسم فنية ومشاغل الحرف اليدوية وعددها (9) مواقع في محافظات إقليم االشمال للعطاء رقم ( ت/ 2  /2021/د )

وزارة الدائرة / الدائرة: وزارة التربية والتعليم /ادارة الأبنية والمشاريع الدولية

| وزارة التربية والتعليم | الفريق الأول : صاحب العمل : |
| --- | --- |
| ..................................................... | الفريق الثاني : الاستشـاري : |
| (ت/ /2021/د) | رقــــــم العـــطاء : |
| ......./......./........................................ | تاريخ توقيع العقـــــد : |
| (60) يوماً تقويميا شاملا مراجعات صاحب العمل. | مــدة العقــــــد : |
| ..................................................... | قيمة العقد المقبولــــة : |
| ( 200) مائتي ديناراً لكل يوم تأخير. | قيمة غرامة التأخيــــر/مشروع ضمن العطاء: |

عقد الخدمات والاستشارات والتصاميم الفنية ( ع1 )

الفهرس

| الموضــوع | رقم الصفحة |
| --- | --- |
| الفهـــرس | 10 |
| اتفاقية العقد | 11 |
| الشروط العامة لعقد الخدمات والاستشارات والتصاميم الفنية | 12 |
| ملحق العقد رقم (1 - أ ) - الجدول الزمني لمراحل الدراسات | 20 |
| ملحق العقد رقم (1 - ب) - بدلات الأتعاب | 21 |
| نموذج كفالــة السلفـــة | 22 |
| ملحق العقد رقم (2) - نموذج كفالة حسن الأداء | 23 |
| ملحق العقد رقم (3) - خلاصة بدلات أتعاب العمل الهندسي المطلوب | 24 |
| ملحق العقد رقم (4) إقرار متعلق بالدفعات الأخرى | 25 |
| ملحق العقد رقم (5) إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة | 26 |
| جدول رقم (1) العطاءات الحكومية المحالة | 27 |
| جدول رقم (2) الوضع المؤسسي | 28 |
| جدول رقم (3) رؤساء الاختصاص و مساعديهم | 29 |
| جدول رقم (4) الكوادر الفنية المسماة على المشروع | 30 |

نموذج اتفاقية عقد الخدمات الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية ( ع1 )

لاعمال الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية في مجال الحفاظ على التراث و الموروث والترميم والتطوير الحضري لإعادة تأهيل الابنية التراثية المدرسية كمزارات سياحية ومراسم فنية ومشاغل الحرف اليدوية وعددها (9) مواقع في محافظات إقليم االشمال للعطاء رقم ( ت/ 2  /2021/د )

حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم          			       من شهر      			    لسنة  2021 بين

| صاحب العمل : | وزارة التربية والتعليم | على اعتباره الفريق الأول |
| --- | --- | --- |

ويمثلـــــــــــــه :

| والاستشـــاري : |  | على اعتباره الفريق الثاني |
| --- | --- | --- |

ويمثلـــــــــــــه :

لما كان الفريق الأول راغباً في الحصول على خدمات الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية لإعادة تأهيل المباني التراثية المدرسية كمزارات سياحية ومراسم فنية ومشاغل الحرف اليدوية، ولما  كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم إليه، فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي :-

| 1- | يكون للكلمات و التعابير الواردة في هذا العقد نفس المعاني الواردة في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية فيدك (1999) الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان بالإضافة إلى التعاريف الواردة في المادة ( 1 ) من الشروط العامة لهذا العقد, و في حال وجود اختلاف تعتمد التعاريف الواردة في هذا العقد. |
| --- | --- |
| 2- | اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتعتبر في مجموعها وحدة متكاملة، ويكون ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :- |
|  | أ- | كتاب القبول متضمناً قرار الإحالة. |
|  | ب- | عرض المناقصة. |
|  | ج- | التعليمات للمشتركين في المناقصة ودعوة العطاء والملاحق التي تصدر قبل التوقيع على العقد. |
|  | د- | الشروط الخاصة للعقد. |
|  | هـ- | الأسس المرجعية. |
|  | و- | الشروط العامة. |

3-

- قيمة العقد المقبولة رقماً : (..................................) دينار.

ب-  مدة العقد : كما ورد في ملحق عرض وتشمل المدة اللازمة للمراجعة والتقييم من قبل الفريق الأول.

يتعهد الفريق الثاني بإعداد الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية لإعادة تأهيل المباني التراثية المدرسية كمزارات سياحية ومراسم فنية ومشاغل الحرف اليدوية وتقديم الخدمات المطلوبة منه في هذا العقد وإنجازها وتسليمها وفقا للشروط والمتطلبات الواردة فيه.

يتعهد الفريق الأول بأن يدفع للفريق الثاني قيمة العقد ( بدل أتعابه ) في المواعيد وبالأسلوب المحدد لذلك في الملحق رقم (1/ب) من هذا العقد  لقـاء قيـام  الفريق الثاني بتقديم الدراسات والاستشارات والتصاميم الفنية المطلوبة منه بموجب هذا العقد وبناء على ما ذكر أعلاه، جرى توقيع هذا العقد وإبرامه في التاريخ المذكور أعلاه.

الفريق الثاني الاستشاري           			 الفريق الأول	صاحب العمل

التوقيع: ............................	               التوقيع: ..............................

الاســــم: ..............................	               الاسـم : ..............................

الوظيفة: .............................	              الوظيفة: ...............................

قد شهد على ذلك :					      قد شهد على ذلك :

التوقيع: .............................	           التوقيع: ..................................

الاســم: ..............................	           الاســـم: ...................................

الشروط العامة لعقد خدمات الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية

المـادة 1- التعاريف :

يكون للكلمات و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناه، كما أن الكلمات التي تشير إلى الأشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية الأخرى، ما لم يقتضي السياق غير ذلك :-

الحكومــة : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

صاحب العمل : الفريق المشار إليه في هذا العقد كفريق أول وكذلك خلفاءه القانونيون والذي يتعاقد مع الاستشاري لإنجاز الخدمات الدراسات الاستشارية الهندسي والتصاميم المعمارية والفنية التي يشملها العقد ، أو أي جهة أخرى يفوضها صاحب العمل لممارسة صلاحيات ومسؤوليات الفريق الأول ، على أن يتم إعلام الاستشاري بذلك خطيا"

ممثل صاحب العمل : الشخص الذي يعينه صاحب العمل لمتابعة أعمال الاستشاري بموجب  هذا العقد ويتمتــع بالصلاحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري إبلاغ الاستشاري خطياً بها .

الاستشاري : المكتب (الخدمات الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية) أو التآلف المشار إليه في العقد كفريق ثاني والذي تعاقد معه صاحب العمل لأداء الخدمات الاستشارية وفقاً لهذا العقد .

الخدمات الاستشارية  : إعداد الدراسات الاستشارية الهندسية ،التصاميم المعمارية ، المواصفــــات الفنية، ، المخططات بكافة أنواعها، جداول الكميات، وثائق عطاء التنفيذ ،الشروط العامة والخاصة وفقاً لما هو محدد في هذا العقد وملاحقه والشروط الخاصة بهذا العقد.

الأسس المرجعية : الأهداف و الغايات و نطاق المهام المطلوبة و الدراسات و البيانات الأساسية و المعلومات التي تعطي فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الاستشارية الهندسية المطلوبة .

عرض المناقصة :  العرض المقدم من الاستشاري إلى صاحب العمل لإنجاز الخدمات الاستشارية بموجب هذا العقد.

كتاب القبول : القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقصة مع أي شروط إضافية اتفق الفريقان عليها قبل توقيع العقد وذلك وفقاً لقرار الإحالة .

قيمة العقد المقبولة : المبلغ الإجمالي المذكور في كتاب القبول مقابل أداء الخدمات الاستشارية الهندسية المطلوبة وفقاً للعقد .

قيمة العقد : قيمة العقد المقبولة بالإضافة إلى أي زيادة أو نقصان بسبب التعديلات التي قد تطرأ على العقد .

الموافقــة :  الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي .

مدة العقد : هي المدة المحددة في ملحق رقم ( 1 / أ ) من هذا العقد .

مـدة العمـل : هي المدة المحددة بالعقد لإنجاز الأعمال موضوع هذا العقد وتشمل المدة اللازمة للمراجعة و التدقيق من قبل الفريق الأول بالإضافة إلى أي تمديدات مبررة على مدة العقد , وتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد الأيام التقويمية وليس بأيام العمل.

الوثائق : هي الوثائق المدرجة في هذا العقد والتي تعتبر جزاً منه.

الموقع : الأراضي والأماكن و المناطق التي يحددها صاحب العمل أو يعينها لإنجاز الأعمال موضوع هذا العقد ، وكذلك أي أماكن أخرى ينص عليها العقد تحديدا على اعتبارها جزءاً من الموقع .

المبالغ الاحتياطية : هي المبلغ أو المبالغ المدرجة في خلاصة بدل الأتعاب والمخصصة للصرف على أي أعمال أو خدمات أخرى تحدد بالعقد , ويحدد بند منفصل لأي منها في خلاصه بدل الأتعاب .

الآخرين : الأشخاص من غير الموظفين.

الموظف : الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.

الدفعات الأخرى : هي جميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية دفعها الاستشاري أو تم الاتفاق على دفعها " الآخرين" ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال لا الحصر وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات وسببها   سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الاستشاري أو نيابةً عنه ، أو من قبل استشارييه أو نيابةً عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها والإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفيذه فعلاً.

الدفعات الممنوعة : هي جميع المبالغ سواء كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكلاء أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه الأشياء سواء مباشرةً أو بالواسطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل الاستشاري أو نيابةً عنه أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابةً عنهم أو أي من موظفيهم ووكلائهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي "موظف"  سواء تصرف بصفة رسمية أم لا ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفيذه فعلاً .

لجنة التدقيق : لجنة مكونه من استشاريين ممثلين عن المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية وبالاشتراك مع استشاريين مختصين في وزارة التربيه والتعليم ومندوب أو اكثر عن الجهة صاحبة العلاقة يتم تسميتهم وتكليفهم رسمياً بذلك بموجب كتاب رسمي ، و تكون مهامها تدقيق الدراسات و التصاميم ووثائق العطاء في جميع مراحله , ويكون مكان اجتماعها في مبنى وزارة التربيه والتعليم .

وبالنسبة للمشاريع التي يتم تدقيقها في الوزارات و المؤسسات الأخرى فيتم استبدال وزارة الأشغال العامة و الإسكان بتلك الوزارة أو المؤسسة , وكذلك وزير الأشغال العامة و الإسكان بوزير تلك الوزارة أو من يرأس تلك المؤسسة .

المادة ( 2 ) – وصف العمل في نطاق العقد :

يشتمل العمل على اعمال اعداد الدراسات الاستشارية الهندسي والتصاميم المعمارية والفنية الداخلية والخارجية وذلك  لترميم وإعادة تأهيل المباني التراثية المدرسية لاستخدامها كمراسم مركزية ومشاغل للحرف اليدوية وتاهيل الساحات الخارجية والحدائق لتحويلها لمزارات سياحية وكافة المتطلبات الفنية اللازمة للوصول الى الهدف من اعادة تاهيل هذه المباني، على ان يقوم المكتب الاستشاري بعمل المخططات الهندسية التنفيذية اللازمة بناءً على تلك التصاميم وتحديد الخدمات الكهروميكانيكية لها، بالإضافة إلى الدراسات المساحية واعمال الطبوغرافي لهذه المواقع، بحيث تكون التصاميم متوافقة مع المواصفات الفنية العامة والكودات المعمول بها لمثل هذه الأعمال:

- يقوم الاستشاري بالكشف الحسي والرفع المساحي لجميع المواقع المذكورة في الجدول رقم (1) والذي يشتمل على الطبوغرافي والابنية التراثية القائمة.

- يقدم الاستشاري الهندسي بجميع ما يلزم من مخططات هندسية  ومعمارية و جداول الكميات و المواصفات ووثائق العطاء للاعمال الجديدة لتاهيل هذه المواقع حسب الجدول المرفق  رقم (1).

- (10) نسخ ورقية عن المخططات و التصاميم المعمارية والفنية الداخلية والخارجية والحدائق وجداول الكميات ووثائق العطاء عن كل موقع وحسب الرزم في الجدول المرفق.

- (10) نسخ الكترونية عن المخططات و التصاميم المعمارية والفنية الداخلية والخارجية والحدائق وجداول الكميات ووثائق العطاء عن كل موقع وحسب الرزم في الجدول المرفق.

- (10) نسخ عن المخططات والتصاميم الخاصة بالاثات ولمجموعة المستلزمات والمعدات اللازمة لمجموعة الأنشطة المعتمدة وجداول الكميات ووثائق العطاء ليتم طرحها بشكل منفصل.

- الاجابة على اي استفسارات في مرحلة الدراسة او ما  بعدها عن اي امور او معلومات عند الطلب من صاحب العمل.

- على الاستشاري القيام بتسليم الاعمال المنجزة حسب اولويات العمل المحددة في الجدول رقم ( 1 ).

المادة ( 3 ) – اللغة والقانون المعتمدان  :

- يكون العقد باللغة العربية ، بما في ذلك جميع المراسلات والشروط المتعلقة به ، إلا انه يجوز أن تكون النسخ الورقية عن التصاميم المعمارية والفنية الداخلية والخارجية والحدائق عن كل الموقع باللغة الإنجليزية وإذا حرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية ووقع خلاف على التفسير يكون النص بالعربية هو المعتمد.

- تسري أحكام القوانين والانظمة والتعليمات الأردنية النافذة المفعول على هذا العقد عند التوقيع عليه ويرجع إليها في تطبيق شروطه.

المادة ( 4 ) – الضرائب والرسوم  :

- يخضع أطراف العقد لجميع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة فيما يخص الضرائب والرسوم إلا إذا ورد نص خلافاً لذلك بالعقد.

- على الاستشاري دفع رسوم طوابع الواردات والجامعة قبل توقيع العقد حسب القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها.

المادة (5) -   كفالة حسن الأداء :

على الاستشاري بعد تبلغه قرار الاحالة وقبل توقيع العقد أن يقدم لصاحب العمل كفالة حسن الأداء ضمانة لتقديمه الخدمات الهندسية وقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد ولمدة تزيد ثلاثة أشهر على مدة العقد وتكون الكفالة بنسبة 10% من قيمة العقد المقبولة صادره عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رسميا"وحسب نموذج الكفالة الوارد في ملحق العقد رقم (2)، وإذا تطلب الأمر تمديد الكفالة فيحق لصاحب العمل تمديدها على حساب الاستشاري لثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة حسب متطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمل الإفراج عن الكفالة بعد موافقته على المخالصة النهائية المقدمة من قبل الاستشاري.

المادة (6)- مستوى الأداء :

أ -	يلتزم الاستشاري ببذل كل عناية ومواظبة لأداء واجبـاته المطلوبة على أعلى مستويات الممارسة المهنية وان يستخدم الأشخاص المؤهلين كلاً فـي مجـال اختصـاصه وخبـــرته، وان يعــلم صاحــب العمل بأسماء وخبرات الاستشاريين الذين سيقومون بتقديم الخدمات الهندسية والفنية.

وإذا ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى الأداء المهني للكادر الفني للاستشاري لا يتفق والدرجة المطلوبة فعلى صاحب العمل إبلاغ الاستشاري بذلك خطياً، ويجب على الاستشاري أن يستخدم كوادر فنية جديده إذا لزم الأمر لتصحيح الوضع وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب. وعلى الاستشاري أن يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي يوجهه بشأنهـا أو يطلبها صاحب العمـل أو مـن يمثلــه في كل ما له علاقة بتقديم الخدمات الاستشارية بموضوع هذا العقد.

ب – إذا تخلف الاستشاري عن تقديم الخدمات الهندسية والفنية بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيرا"من جانبه ، ويحـق لصاحـب العمـل فـي هــذه الحالة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي التقصير وتصحيح الأخطاء ، وذلك بعد إنذار الاستشاري ، وتتم الإجراءات وفقا للمادة  (12) من هذا العقد .

المادة (7)-  سريـان العقد ، المباشـرة ، تمديـد مدة العمل ،  التأخـر في  تقديم الخدمات المطلوبة :

أ -	سريان مفعول العقد : يسري مفعول هذا العقد بعد توقيعه من قبل الفريقين .

ب -	تاريخ المباشرة : يحدد تاريخ المباشرة بموجب كتاب خطي يوجهه صاحب العمل إلى الاستشاري ، ويتم ذلك بعد تسليم الموقع أو أجزاء من الموقع تمكن الاستشاري من مباشرة العمل، ويتم تثبيت ذلك في محضر رسمي مبين فيه جاهزية الموقع وأي عوائق أخرى إن وجدت ، ويوقع المحضر من قبل كل من صاحب العمل أو من يفوضه خطيا" والاستشاري .

ج- تمديد مدة العمل :

1 - 	إذا قـام صاحب العمل بطلب خدمات الهندسية وفنية إضافية وكانت تلك الخدمات من النوع والقدر الذي يبرر تمديد مدة عمل أي مرحلة من مراحل المشروع أو جدت ظروف طارئة تؤثر على سير العمل، فعلى صاحب العمل أن يدرس الحالة مع الاستشاري وتمدد مدة العقد نتيجة لتمديد مدة أي مرحلة من مراحل العمل  بما يتناسب مع هذه الأمور .

2 - 	إذا استغرق صاحب العمل فترات مراجعه أطول من المقررة في جداول المراحل المشار إليه في المادة (16) لاحقا، فانه يتم تمديد مدة العمل تبعا لذلك  فيمــا عـدا مـا هو  ناجم عن تخلف الاستشاري في أداء مهامه، وعلى صاحب العمـل مراعاة عدم  تمديد فترات المراجعة بشكل يعود بالضرر على الاستشاري وبخلاف ذلك يقوم صاحب العمل بناءا" على طلب الاستشاري بدراسة الضرر الذي لحق بالاستشاري جراء تمديد فترة المراجعة وذلك لغايات التعويض .

د-  التأخيـــر :

إذا لم يقم الاستشاري بتنفيذ التزاماته بإتمام كامل الخدمات الهندسية والفنية المطلوبة في هذا العقد ضمن مدة العمل المحددة بالعقد ، وتأخر عن تسليم التصميمات، المخططات، وثائق العطاء ، فان على الاستشاري أن يقوم بدفع غرامة مقدارها (200 ديناراً) عن كل يوم تأخير غير مبرر ويعتبر هذا المبلغ مستحقا"  لصاحب العمل سواء لحق به ضرر مادي من جراء التأخير أو لم يلحق, ويحـق لصاحب العمل أن يحسم هذا المبلغ من استحقاقات الاستشاري أو كفالته أو محتجزاته . يحدد للغرامة سقف حده الأعلى (15%) من قيمة العقد المقبولة .

المادة (8) - واجبات الاستشاري :

يقوم الاستشاري بأداء الواجبات المنصوص عليها في الأسس المرجعية المحددة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا العقد والمعد من قبل صاحب العمل .

المادة (9)- التنازل والعقود الفرعية :

أ – 	لا يحق للاستشاري أن يتنازل عن أي جزء من هذا العقد للغير أو أن يعهد إلى أي استشاري فرعي القيام بأي جزء منه ما لم تنص على ذلك وثائق العقد ويحق لصاحب العمل إلغاء العقد حيال أي تصرف من هذا القبيل وفقا" لأحكام المادة (12) من هذا العقد .

ب- وفي جميع الحالات على الاستشاري الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل على قيام أي استشاري فرعي بأي عمل وعليه أن يقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن أي استشاري فرعي مقترح من حيث مؤهلاته وخبراته وكفاءته لإنجاز مثل هذا العمل، وان يقــدم كذلك عقد التكليف الفرعي الذي يبرم بينه وبين الاستشاري الفرعي ويكون الاستشاري مسؤولا" مسؤولية كاملة عن جميع الخدمات الهندسية والفنية ، وعن أي خطأ أو تقصير ينجم عن عمـل الاستشاري الفرعي أو مستخدميه.

المادة (10)-   أعمال الدراسات :-

يكون الاستشاري مسؤولا" عن أداء مهامه مسؤولية  كاملة (مع مراعاة أحكام كودات التصاميم والبناء المعتمدة)

المادة (11)-  التغييرات والأعمال الإضافية :

أ -	يحق لصاحب العمل طلب إجراء أي تعديل يراه ضروريا" في برنامج الخدمات االهندسية والفنية أو نوعها أو مقدارها أو تقديم خدمات هندسية وفنية إضافية ، ولا تؤثر هذه التغييرات أو الإضافات على سريان هذا العقد ,  وتحدد بدلات الأتعاب للأعمال الاضافية الناتجة عن زيادة قيمة العمل وكذلك المدة الزمنية اللازمة عما ورد في العقد بالاتفاق بين الفريقين بالنسبة والتناسب مع طبيعة الأعمال الإضافية والأتعاب المحددة في العقد للأعمال والمراحل المختلفة  مهما بلغت نسبة الزيادة أو النقصان ، وفي الحالة التي تكون طبيعة الأعمال المشمولة في هذه التغييرات والأعمال الاضافية من النوع الذي يتطلب تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة في هذا العقد، ففي مثل هذه الحالة يتم الاتفاق بين صاحب العمل والاستشاري على بدل الأتعاب المترتب على تلك التغييرات والأعمال الاضافية والمدة الزمنية اللازمة.

ب- ويلتزم الاستشاري بإجراء التعديلات المطلوبة ، وذلك بعد صدور الأمر الخطي له من قبل صاحب العمل و تثبيت بدل أتعاب مؤقت للاستشاري عن هذه التعديلات ولحين الاتفاق على بدلات الأتعاب بالشكل النهائي .

المادة (12) -	التقصير من جانب الاستشاري :

(12/أ) - يعتبر الاستشاري مقصرا" في أداء عمله إذا حصل أثناء تنفيذ هذا العقد أي من الحالات التالية:-

1 – أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطلوبة .

2 -	قدم عملا بمستوى لا يتناسب وأصول وأعراف ممارسة المهنة الهندسية أو أهمل في أداء مهامه .

3 -	تخلف عن تغيير أي من مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات المحددة بالمادة (6)  من هذا العقد .

4 -	قام بالتلزيم من الباطن لأي جزء من المهام الموكولة إليه بدون موافقة صاحب العمل.

5 -	لم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات الاساسية للمشروع .

6 – أعسر أو أصبح غير ذي ملاءة مالية، أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيه.

ولصاحب العمل في أي من الحالات المنصوص عليها في  الفقرة (12/ أ) أعلاه  إنهاء العقد بموجب الإجراءات التالية :

أولا": توجيه إنذار أول للاستشاري مع منحه مهلة لمدة (21) يوما" لتصويب المخالفة .

ثانيا": في حالة عدم تصويب الاستشاري للمخالفة ، يتم توجيه إنذار ثاني له مع منحه مدة (14) يوما" لتصويب المخالفة.

ثالثـا": في حالة مرور فترة الإنذار الثانية دون تصـويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة لإزالة الأسباب المخالفة، يحـق لصـاحـب العمل إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن الأداء أو جزء منها، ويقوم بإكمال الخدمات المطلوبة بواسطة أجهزته الخاصة أو أن يعهد إلى استشاريين آخرين القيام بمثل هذه الخدمات . وتتم محاسبة الاستشاري على ما قــدمه من مراحل موافق عليها لتاريخــه محســومــا" منه أي فروق من بــدلات الأتعاب والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل لإنجاز المراحل المتبقية , ويتم احتساب هذه الفروقات من قبل اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (12/ب) من هذه المادة .

رابعاً : يحق لصاحب العمل في الحالات الطارئة أو الخاصة المنصوص عليها في الفقرة ( 12 / ج ) إنهاء العقد فوراً و بدون توجيه إنذارات, وتتم محاسبة الاستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثا أعلاه .

(12/ب) : إذا تبــين لصاحب العمــل أثنــاء تنفـيذ الأعمال المشمولة في هذا العقد أو بعد انتهائها أن هناك نقص أو خطأ في الدراسة قد ينجم عنه خطورة على المنشأ أو زيادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذلك بسبب تقصير الاستشاري أو أجهزته فعندها يقوم صاحب العمل بمخاطبة وزير الأشغال العامة والإسكان مبيناً تقصير الاستشاري ويطلب تشكيل لجنة فنية لتحديد مسئوليته من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي:-

1. مدير عام دائرة العطاءات الحكومية أو من يفوضه خطياً – رئيساً للجنة .

2. 	مهندساً مندوباً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان .

3.	 مهندساً مندوباً عن نقابة المهندسين الأردنيين .

4. مهندساً مندوباً عن هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين .

5. 	مهندساً من ديوان المحاسبة .

تقـوم هـذه اللجنـة بـدراسـة كـافـة أبعـاد المشكلة والاتصال والتنسيق مع الجهات المعنية وترفع توصياتها إلى وزير الأشغال العامة والإسكان محددة مسؤولية الاستشاري ، فــإذا كان قرارها بالأكثرية أو بالإجماع بالنسبة لتقصير الاستشاري ومسئوليته عن الأخطاء والعيوب يصدر الوزير قراره ملزماً الاستشاري بمعالجة التقصير و محملاً إياه جميع التبعات المالية جراء ذلك.

( 12/ج ) – تحدد الحالات الخاصة و الطارئة المنصوص عليها في الفقرة ( 12 / أ / رابعاً ) بما يلي :

1.

2.

3.

تم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصية المشروع في حالة لزم ذلك.

المادة (13)- إنهاء العقد من قبل صاحب العمل :

يحق لصاحب العمل في أي وقت إنهاء العقد لأسباب غير الأسباب الواردة في المادة (12/أ) مع دفع أتعاب الاستشاري عن الأعمال المنجزة و الموافق عليها للمراحل السابقة كاملة , و اعتبار أعمال المرحلة التي تم إنهاء العمل خلالها أنها منجزه و تدفع أتعابها كاملة , إضافة إلى نسبة 10% من قيمة أعمال المراحل المتبقية والتي لم يبدأ الاستشاري العمل بها , إلا انه لا يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد بموجب هذه المادة ليقوم بتنفيذها بنفسه أو من قبل استشاري آخر .

المادة (14)- إنهاء العقد من قبل الاستشاري :

- إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خلال (60) يوما من تاريخ توقيع اتفاقية العقد.

- أخل صاحب العمل بإيفاء الاستشاري بالدفعة المستحقة له بعد (60) يوما"من تاريخ استحقاقها .

- أعسر صاحب العمل أو تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من الاستمرار في تنفيذ العقد.

فعندها على الاستشاري أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة له خلال عشرة أيام من انتهاء المدد المحددة بالفقرة (أ) أو الفقرة (ب)  أعلاه وإذا لم يقم صاحب العمل بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة للاستشاري خلال العشرة أيام هذه ، أو إذا اعسر صاحب العمل حسب الفقرة (ج) أعلاه فيحق للاستشاري إنهاء العقد وطلب تعويضه التعويض المناسب الناجم عن الإخلال بالعقد من قبل صاحب العمل ولا يعاد العمل بهذا العقد إلا بموافقة الفريقين.

المادة (15)- مسؤوليات صاحب العمل :

1- تقديم المتطلبات الأولية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديه إلى الاستشاري ، إلا أنه غير ملـزم بتقديــم أي مخططــات أو وثائــق يوكــل إلى الاستشاري الحصول عليها بموجب العقد , على أن تتضمن دعوة العطاء بيان المعلومات و الوثائق المتوفرة لدى صاحب العمل .

2- تسليـم الاستشاري موقع المشروع بـكامل حدوده أو بشكل يمكن الاستشاري من مباشرة مهامه لإعداد الدراسات والتصاميم.

3- تسمية مهـنـدس بخبـرة منـاسبة يمثـــله للتـنسـيــق بـيــنه وبين الاستشاري و ليساعد الاستشاري في الحصول على المعلومات المذكورة أعلاه .

4- مساعدة الاستشاري لتسهيل مهامه في الحصول على تـصاريح الدخول أو تصاريح العمل والإقامة لأي من موظفيه الذين يتطلب عقد استخدامهم ذلك .

5- موافاة الاستشاري بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذا العقد .

المادة (16)-  مراحل ومدد العمل :

يلتزم الاستشاري وصاحب العمل كل حسب مسؤولياته  بإتباع الجدول الزمني المبين في الملحق رقم (1/أ) لهـذه الشروط ووفـقــا" للمراحل المنصوص عليها بهذا الجدول  لتقديم الخدمات الهندسية للأعمال المشمولة في هذا العقد علماً أنه إذا قدم الاستشاري أعمال أي مرحلة من المراحل بمستوى غير مناسب ووردت عليها تعديلات وملاحظات جوهرية  فتعتبر الفترة اللازمة لتعديل هذه الملاحظات من المدة المقررة للاستشاري حسب الجدول الزمني وعليه تعويضها في المراحل اللاحقة ويجوز لصاحب العمل إذا ارتأى أن تلك الملاحظات لا تسمح بالسير إلى المرحلة التالية أن يمنع الاستشاري من السير  بالمرحلة التالية حتى يتم إنجاز هذه الملاحظات وتحتسب على الاستشاري  غرامة تأخير إذا لم يتم تعويضها في المراحل اللاحقة وحسب ما ورد في المادة (7/د) , كما يجب على صاحب العمل تحديد المدة التي سيقوم خلالها بمراجعة أعمال المراحل المختلفة والتي يعتبر بعد انقضائها أن أعمال هذه المراحل موافق عليها إذا لم يبلغ الاستشاري بملاحظات صاحب العمل خلالها .

المادة (17)- بدل الأتعاب :

أ -	 يتقاضى الاستشاري بدل أتعاب الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية وتحضير وثائق العطاء لجميع الأعمال الواردة في هذا العقد وذلك بموجب النسب المبينة في الملحق رقم (ا/ب) من هذه الشروط.

ب - يتعين على صاحب العمل أن يدفع استحقاقات الاستشاري المرحلية خلال (30) يوماً من تاريخ تسليم شهادة الدفع وفي حال الدفعة النهائية خلال فترة (60) يوماً من تاريخ تسليمها بموجب شهادة دفع  يقدمها الاستشاري إلى صاحب العمل وإذا تأخر صاحب العمل عن صرف الدفعات المستحقة خلال الفترات المنوه عنها في هذه الفقرة ، يترتب عليه أن يدفع إلى الاستشاري الفائدة القانونية عنها وذلك عن جميع المبالغ غير المدفوعة اعتباراً من انتهاء المهلة المحددة لدفعها .

المادة  (18) – تدريب موظفي صاحب العمل:

يحق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدميه وإلحاقهم بجهاز الاستشاري للتدريب على أعمال الدراسات وفق برنامج يتفق عليه بين الطرفين ويقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم ومستحقاتهم.

المادة (19) – تسوية الخلافات بين صاحب العمل و الاستشاري :

أي نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا العقد يتم البت به بأحد الطرق التالية:-

(19/ 1) -  التسوية الودية :-

أ- إذا صدر إشعار من أي من الفريقين برغبته في تسوية الخلاف عن طريق التسوية الودية  فعلى الفريق الآخر خلال مدة (14) يوما" من تاريخ تسلمه الإشعار أن يرسل رده خطيا" إلى موجه الإشعار بقبول الدعوة إلى التسوية الودية أو رفضها .

ب - 	تبدأ إجراءات التسوية الودية عندما يوافق الفريق الآخر على قبول الدعوة إلى التسوية الودية.

جـ-	إذا رفض الفريق الآخر التسوية الودية ، أو إذا لم  يرسل أي رد إلى الفريق الذي وجه الإشعار خلال مدة الـ (14) يوما" المبينة في البند ( أ ) من هذه الفقرة ، يعتبر طلب التسوية الودية كأن لم يكن ، ولأي من الفريقين في هذه الحالة المباشرة في إجراءات التحكيم .

د- يتولى التسوية الودية موفق واحد أو اكثر من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذا العقد وفقا" لما يتفق عليه الفريقان ، وإذا لم يتفقا على اسم الموفق أو الموفقين يجوز لهما أن يتفقا على أن يقوم شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .

هـ-	للموفق في جميع مراحل التسوية الودية أن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما يلزمه من معلومات ووقائع وأسباب ومستندات ووثائق وأي أدلة أخرى ، وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل إلى تسوية الخلاف وديا" بأسلوب يتسم بالاستقلال والحياد ، وان يسترشد بمبادئ الموضوعية والنزاهة والعدالة .

و-	على الفريقين والموفق الاحتفاظ بسرية ما يتعلق بإجراءات التسوية الودية بما في ذلك اتفاق التسوية ، إلا حيثما يكون نشره ضروريا" لأغراض التنفيذ والتطبيق .

ز- إذا توصل الفريقان إلى اتفاق لتسوية الخلاف وديا" ، فيقوما بإعداد الاتفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق التسوية الودية بعد توقيعه من الفريقين ملزما" لهما.

ح -  تنتهي إجراءات التسوية الودية بتوقيع الفريقين على الاتفاق ، أو بمرور (30) يوماً على قبول الطرفين للسير بإجراءات للتسوية الودية ولم يتم الاتفاق على الموفق , أو بمرور( 60) يوما" من تاريخ الاتفاق على الموفق أو تاريخ تعيينه دون التوصل إلى اتفاق تسويه أو بإشعار خطي يصدر عن الموفق يبين فيه انه لا يوجد ما يسوغ الاستمرار في جهود التسوية الودية ، أو بإشعار خطي يصدر عن الفريقين أو عن أحدهما إلى الفريق الآخر والى الموفق بإنهاء إجراءات التسوية الودية وفي جميع الحالات على الموفق أن يقدم تقريرا" بجميع ما توصل إليه من وقائع وبينات في موضوع الخلاف أثناء قيامه بعمل الموفق وتسليمه إلى الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق .

ط- لا يجوز لأي من الفريقين أثناء إجراءات التسوية الودية ، أن يباشر في اتخاذ أي إجراءات تحكيمية أو قضائية.

(19/ 2) – التحكيــــــم:-

في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية وفقا" لأحكام المادة (19-1) أعلاه فعندئذ يتم اللجوء إلى تسوية الخلاف بأسلوب التحكيم بموجب قانون التحكيم الأردني الساري المفعول.

المادة (20)- تعديل التشريعات :-

أ- يدفع للاستشاري أي مبالغ إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة لتعديل التشريعات أو لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات .

ب- أما إذا جرى تخفيض رسمي على أي من الرسوم والضرائب المذكورة بالفقرة (أ) أعلاه بعد موعد إيداع عروض المناقصات ، فعندها يحق للفريق الأول حسم تلك التخفيضات من استحقاقات الاستشاري.

المادة (21)- الإخطارات العدلية :

لا حاجة لتبادل الاخطارات العدلية بين الفريقين لممارستهما أي  حق من حقوقهما العقدية أو القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة مرسلة من أي فريق للفريق الآخر على عنوانه المثبت بهذا العقد بمثابة اخطار عدلي في جميع الأحوال.

المادة (22)- أحكام عامه :

- على الاستشاري أن يراعي أحكام التنظيم لمنطقة المشروع و الالتزام بمتطلبات الكودات  السارية المفعول عند المباشرة بالعمل , و الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة للمشروع.

ب- على الاستشاري أن يتقيـد ببرنامـج المتطلبـات والكلفة المقدرة عند إعداد تصاميم المشروع.

جـ-	 إن جميـع المخططات ووثائـق العطاء والمعلومات المتـعلقة بهذا المشروع هي ملك  لصاحب العمل ولا يحق للاستشاري التصرف بهــا بــأي شكــل من الأشكال إلا بعد  موافقة صاحب العمل الخطية على ذلك

د - إذا اكتشـف أي خطـأ أو نـقص في المخططات أو في وثائق العطاء  سواء في مرحلة إعداد المخططات والوثائق أو في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع ،  فعلى الاستشاري تصحيح الخطأ أو استكمال النقص  بصورة عاجلة وبدون مقابل .

هـ- 	يلتـزم الاستشاري أن يـقوم بعـرض عام للدراسات في المرحلة الأولى  و/ أو الثانية .

و -	 يجـب علـى الاستشاري التقـيد بالنـص علـى استـعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية ما أمكن عنـد إعداد وثائـق العطـاء في جمـيع الحالات الـتي تتوفر فيها تلك المواد أو المنتجات بشكل مطابق للمواصفات , و في المشاريع التي تحتاج لاستعمال مواد مستوردة فعلى صاحب العمل اخذ الموافقات المسبقة على استخدام هذه المواد و النص عليها في وثائق العقد.

ز- العناوين :- لا تشكل العناوين الواردة في هذا العقد جزءا" منه ولا تؤخذ في الاعتبار لدى تفسير شروط العقد أو مضمونها

ح - المفرد والجمع:- تنصرف صيغة المفرد إلى الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى القرينة .

ط- يصدر صاحب العمل موافقته أو عدم موافقته على مراحل العمل المختلفة على النحو التالي :

1- الموافقة دون أية شروط .

2- موافقة مشروطة مقرونة بملاحظات تسمح للاستشاري بالانتقال للمرحلة التالية شريطة تنفيذ هذه الملاحظات في المرحلة التالية وفي هذه الحالة يتم احتجاز نسبه من مستحـقـات الـدفـعة لهذه المرحلة لحين تنـفيذ الملاحظات المطلوبة لا تزيد نسـبتها عـن10% مـن قيـمـة الدفعة المستحقة لهـذه المرحلة على أن يـتـم دفع هذه المحتجزات عند استكمال الملاحظات ضمن أعمال المرحلة التي تليها .

3- عدم الموافقة على المرحلة مع بيان الأسباب الكافية التي تبرر الرفض .

ي- ضريبة المبيعات :  يجب أن يشمل السعر المقدم على الضريبة العامة على المبيعات ولن يتم إفراد بند خاص بالضريبة.

ك- يطلب من الاستشاري المحلي تعبئة الجداول المرفقة (1 ، 2، 3 ) المتعلقة بالوضع المؤسسي ورؤساء الاختصاص ومساعديـهم وحجـم الالتزام وكل من لا يقوم بتعبئة هذه الجداول يكون العرض المقدم منه معرضا" للرفض .

ل- تحدد شروط التأهيل والتقييم الفني الخاصة بهذا المشروع بالشروط الخاصة (إن طلبت).

م- يحق لصاحب العمل التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة ودقة  المعلومات والوثائق المقدمة من الاستشاري.

ن- على الاستشاري الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة و الإسكان و نقابة المهندسين الأردنيين بما يتعلق بالأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخلافها

ص- 	تكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/أو المشرف وفقا" لما ورد في  المواد  (788)،(789)،(790) من القانون المدني الأردني رقم(43) لسنة 1976 بغض النظر عن ما يرد في هذا العقد  بهذا الخصوص.

ف- الدفعات الممنوعة :

1- لقد صرح الاستشاري وتعهد للفريق الأول في الملحق رقم (5) بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من " الدفعات الممنوعة " سواء مباشرةً أو بالواسطة ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل الاستشاري أو نيابةً عنه أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابةً عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى الفريق الأول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم لا ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً.

كما ويتعهد الاستشاري بأن لا يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواءً مباشرةً أو بالواسطة وسواءً أكان ذلك من قبل الاستشاري نفسه أو استشارييه من الباطن أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.

2 - يحق للفريق الأول في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة (ف/1) أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

أ- أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (12/أ) من العقد.

- أن يخصم من المبالغ المستحقة للاستشاري بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي   (ضعفي) مبلغ الدفعات الممنوعة.

ج- أن يطالب الاستشاري بأن يدفع إلى الفريق الأول وعلى الفور مبلغــاً يساوي (ضعفي) مبلغ الدفعات الممنوعة ويقر الاستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة مع مراعاة الفقرة (ف/4) أدناه ، يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق الأول تقاضيها بموجب هذه الفقرة (ف/2) لن يتجاوز (ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.

3 - يوافق الاستشاري على أن يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع الاستشاريين من الباطن أو المجهزين ، فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (ف/1) و(ف/2) أعلاه ( على أن لا تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ) ، شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق الأول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلاء الاستشاريين من الباطن أو المجهزين. كما يتعهد الاستشاري أن يزود الفريق الأول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة لأصل هذه الاتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

4-  لا يجوز لأي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعلاه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريق الأول المنصوص عليها في المادة  أعلاه  هي بالإضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق الأول تجاه الاستشاري أو أي طرف آخر بموجب القوانين والأنظمة النافذة في المملكة.

5-  يبقى نص المادة أعلاه بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.

س -	الدفعات الأخرى :-

1- لقد صرح الاستشاري في الملحق رقم (5) المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات الأخرى" والتي دفعها أو تم الاتفاق على دفعها إلى " الآخرين "، وعلى الاستشاري تقديم وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات الأخرى وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً.

كما يتعهد الاستشاري بأن يقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصلاً لسبب هذه الدفعات الأخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهما يحدث.

2- يحق للفريق الأول في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة (س/1) من هذه المادة أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

أ - أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (12/أ) من العقد.

ب- أن يخصم من المبالغ المستحقة للاستشاري بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي (ضعفي) مبلغ الدفعات الممنوعة.

ج- أن يطالب الاستشاري بأن يدفع إلى الفريق الأول وعلى الفور مبلغاً يساوي ( ضعفي) مبلغ الدفعات الأخرى ويقر الاستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة.مع مراعاة الفقرة (س/4) أدناه ، يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق الأول تقاضيها بموجب هذه الفقرة (س/2) لن يتجاوز ( ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات الأخرى.

3- يوافق الاستشاري على أن يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع الاستشاريين من الباطن أو المجهزين ، فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (س/1) و(س/2) أعلاه  (على أن لا تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ) ، شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق الأول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلاء الاستشاريين من الباطن أو المجهزين . كما يتعهد الاستشاري أن يزود الفريق الأول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة لأصل هذه الاتفاقيات بمجـرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

4- لا يجوز لأي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعلاه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الأخرى إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريق الأول المنصوص عليها في المادة أعلاه هي بالإضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق الأول تجاه الاستشاري أو أي طرف آخر بموجب القوانين والأنظمة النافذة في المملكة.

5- يبقى نص المادة أعلاه بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.

المادة (23) – إقرار المخالصة :

على الاستشاري حال تقديمه لكشف الدفعة النهائية أن يعطي صاحب العمل إقرار مخالصة يثبت فيه أن كشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد ، ويشترط أن لا يسري مفعول إقرار المخالصة إلا بعد قبض الاستشاري للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الدفعة .

المادة (24) – الإشعارات :

تبلغ الإشعارات والمـراسلات التي يصدرها صاحب العمل إلى الاستشاري وتلك التي يقوم الاستشاري بإبلاغها إلى صاحب العمل وفقا لأحكام العقد إما بالهاتف أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني المسجل أو بإيداعها لدى المكتب الرئيسي لكل فريق منهما ، أو بإرسالها إلى أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهـذه الغاية ويتم تحديده تاليا

عنوان صاحب العمــل : ......................................................................

عنوان الاســتشــــاري  : .....................................................................

ملحق رقم ( 1/أ )

الجدول الزمني لمراحل الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية والمدد المحدده لانجازها

يكون العمل  حسب الرزم المحددة في الجدول ( 1 ) وبناءً على اولويات صاحب العمل ويتم تسليم اعمال الرزم فور الانتهاء من اعدادها وفي مدة اجمالية (60) يوماً تقويميا لجميع اعمال العطاء.

| المرحلة | البيان | يوم تقويمي |
| --- | --- | --- |
| الرفع المساحي والأولى | - تبدأ من تاريخ أمر المباشرة بالعمل ولغاية إنجاز المطلوب في المرحلة الأولى | (25) يوم |
|  | - مراجعة وتقييم أعمال المرحلة الأولى من قبل صاحب العمل | (5) أيام |
| الثانية | تبدأ من تاريخ موافقة صاحب العمل الخطية على أعمال المرحلة الأولى وتشمل إجراء التعديلات التي يطلبها صاحب العمل على المرحلة الأولى وتقديم اعمال الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية الداخلية والخارجية الشاملة للمباني وكافة التفاصيل اللازمة وتقديم : نسخة ورقية والكترونية عن المخططات والتصاميم المعمارية والفنية والانشائية وجداول الموصفات وحساب الكميات والاعمال الكهروميكانيكية وكافة التفاصيل اللازمة الداخلية والخارجية والحدائق عن كل موقع حسب الجدول المرفق. نسخة عن الجداول الورقية والالكترونية لمجموعة المستلزمات والاثاث والمعدات اللازمة لمجموعة الأنشطة المعتمدة. نسخة من مسودة وثائق العطاء النهائية (Draft-Final) لجميع الاعمال المطلوبة وحسب الرزم المحددة في الجدول رقم ( 1 ). | (20) يوماً |
|  | مراجعة مسودة الوثائق النهائية من قبل صاحب العمل | (5) أيام |
| الثالثة | تقديم كافة الدراسات الاستشارية والتصاميم المعمارية والفنية وبالنسخ المطلوبة بعد الحصول على الموافقة الخطية من قبل صاحب العمل . | (5) أيام |
| الخلاصة | مدة العمل للاستشاري | (50) يوماً |
|  | مدة المراجعة لصاحب العمل | (10) يوماً |
|  | مدة الاتفاقية شاملة مراجعات صاحب العمل للمشروع الواحد | (60) يوماً |

ملحق رقم ( 1 / ب )

لاعمال الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية في مجال الحفاظ على التراث و الموروث والترميم والتطوير الحضري لإعادة تأهيل الابنية التراثية المدرسية كمزارات سياحية ومراسم فنية ومشاغل الحرف اليدوية وعددها (9) مواقع في محافظات إقليم االشمال للعطاء رقم ( ت/  2 /2021/د )

بدلات الأتعاب :

تدفع بدلات أتعاب الدراسات الهندسية وتحضير وثائق العطاء على ان يتم صرف بدلات الأتعاب  بناءً على الأعمال المنجزة فعلياً وفقاً لما يلي:

- (30%) من قيمة العطاء بعد قبول الرفع المساحي والتصاميم الفنية والمعمارية الهندسية والتراثية  من الداخل والخارج وحسب الاولويات الواردة في الجدول رقم (1).

- (40%) من قيمة العطاء تدفع بعد تقديم جميع الوثائق والمخططات والتقارير النهائية للعطاء بالأعداد المطلوبة وقبولها من صاحب العمل وحسب الاولويات الواردة في الجدول رقم (1).

- (28%) من قيمة العطاء تدفع بعد تقديم الوثائق والمخططات والتقرير النهائي للعطاء بالأعداد المطلوبة وقبولها من صاحب العمل.

- (2%) بعد طرح عطاء التنفيذ أو بعد مرور ثلاثة أشهر على تقديم جميع وثائق العطاء أيهما أسبق ولكافة المشاريع.

نموذج كفالة السلفة

إلى السادة : ………………………………………………………………………………………

يسرنا أعلامكم بأن مصرفنا يكفل الاستشاري: ……………………………………………………….

……………………………………………………………….……………………………………

بمبــلغ:  (                ) ديناراً أردنيا فقط …………..………………………………………. أردنياً.

وذلك مقابل كفالة سلفة بخصوص العطاء رقم : (ت/  2  /2021/د)

الخاص بمشروع :

…………………………………………………………………………………

لتأمين قيام الاستشاري بسداد السلفة حسب شروط العطاء .

وأننا نتعهد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعلاه أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه الاستشاري.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد الاستشاري لأقساط دفعات السلفة ، ويتم تمديدها تلقائياً لحين سداد السلفة بالكامل .

##### توقيـع الكفيل/ مصرف: …………..……..............…

المفوض : …………..……………………

التاريخ : ………………...................

ملحق العقد رقم (2)

نموذج كفالة حسن الأداء

إلـــــــــــى الســــــادة : ........................................................................

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا ................................…............................

قد كفل بكفالة مالية ، الاستشاري ........................................................

بخصوص العطاء رقم: (ت/    /2021/د)

المتعلق (بالإشراف على /بإعداد الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية ووثائق عطاء التنفيذ لمشروع): ........................................................................................

بمبلغ: (...............................) دينار أردني .

وذلك مقابل كفالة حسن الأداء لضمان التزام الاستشاري بتقديم الخدمات الهندسية للإشراف وفقاً لشروط العقد الخاصة بالعطاء أعلاه .

وأننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى أول طلب من قبلكم بلا إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر ، وبغض النظر عن أي معارضة من جانب الاستشاري .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين (الإنتهاء من المشروع /تسلم الدراسات والمخططات الهندسية وجداول الكميات ووثائق عطاء التنفيذ المنجزة) بموجب العقد المحدد مبدئياً بتاريخ ..…/……/…… من شهر ........... من عام2021 وتمدد تلقائيا لفترات متعاقبة ولاتلغى الا بموجب كتاب رسمي منكم يفيد بالغاء الكفالة أو تنفيذ تعهدنا بالدفع أيهما أسبق.

توقيع الكفيل / مصرف: .........................................

المـفـوض بالتوقيـــــــــــع : .........................................

بحضــــــــور وشهــــــادة : .........................................

الـتـاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ : ....../......./..........................

ملحق العقد رقم ( 3)

لاعمال الدراسات الاستشارية الهندسية والتصاميم المعمارية والفنية في مجال الحفاظ على التراث و الموروث والترميم والتطوير الحضري لإعادة تأهيل الابنية التراثية المدرسية كمزارات سياحية ومراسم فنية ومشاغل الحرف اليدوية وعددها (9) مواقع في محافظات إقليم االشمال للعطاء رقم ( ت/ 2  /2021/د )

أ- خلاصة بدلات أتعاب العمل الهندسي المطلوب

| الرقم | الوصف | الوحدة | االمساحات الاسترشادية | سعر الوحدة | المبلغ الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | فلس | دينار | فلس | دينار |
| 1- | بالمتر المربع : بدلات تقديم وعمل الدراسات والتصاميم كاملة وجداول الكميات ووثاثق العطاء لجميع المواقع التراثية المذكورة في الجدول رقم ( 1 ) ويشمل العمل ما يلي: اعداد الدراسات والتصاميم الهندسية والانشائية والمعمارية اللازمة ويشمل العمل تقديم كافة التفاصيل والمخططات الهندسية التنفيذية والتفاصيل الهندسية المطلوبية. إعداد المخططات الكهروميكانيكية اللازمة. تقديم جميع مخططات Shopdrawings والحسابات المتعلقة بكل البنود. الدراسات المساحية وأعمال الأسوار الخارجية. كافة وثائق العطاء وجداول المواصفات والكميات. أعمال الساحات الإسفلتية ومواقف السيارات و Landscape الخارجي. المرافق الصحية الداخلية ومكاتب مهيأه للموظفين. غرفة حارس مع خدماتها حسب توجيهات صاحب العمل. تصميم الأنظمة المتعلقة بإطفاء الحريق وكاميرات المراقبة وأنظمة تصريف المياه والمجاري، وأي أعمال يتطلبها التصميم. تقديم تصاميم معمارية باستخدام برنامج الأوتوكاد و Scan 3D) ) او ما يعادله لتقديم نسخة الكترونية تبين واقع الحال القائم والمقترح. ملاحظة : يجب أن تكون الاعمال الهندسية والمخططات التنفيذية متوافقة مع المواصفات الفنية العامة والكودات المعمول بها لمثل هذه الأعمال. | م2 | 2455 |  |  |  |  |
| 2- | مبلغ إضافي لتغطية أي اعمال إضافية تقتضيها طبيعة العمل |  |  | 2000 |
| 3- | قيمة العطاء الإجمالية شاملاً ضريبة المبيعات. |  |  |  |
|  | المجموع رقماً ( ) دينار المجموع كتابة ........................................................................................... دينار |
|  | اسم الاستشاري : .............................................................................................. المفوض بالتوقيع : ............................................................................................. الوظيفة : ...................................................................................................... تلفون : ................................................ فاكس : .......................................... ص . ب : ................................. البريد الالكتروني : ..................................... ختم و توقيع المكتب الهندسي |

ملحق العقد رقم(4)

إقرار متعلق بالدفعات الأخرى

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم (22-س) من الشروط العامة  لعقد الخدمات الهندسيــة  (ع1) وعملاً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا موقع حسب الأصول نقر فيه بجميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو الاتفاق على دفعها إلى " الآخرين" ونرفق طياً وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات الأخرى ولمن دفعت وسببها سواءً تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابةً عنا أو من قبل استشاريين من الباطن أو نيابةً عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً.

كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصلاً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أولاً كما ونوافق على قيام الفريق الأول باتخاذ الإجراءات المبينة تحت المادة  المشار إليها أعلاه حال حدوث أي مخالفة أو إخلال من قبلنا بأحكام المادة ( 22/س/1 ) منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.

وعليه نوقع تحريراً فــــي            /        /

اســـــــــم الاستشــــــــــــــــــاري:…………………………………………............................

اسم المفوض بالتوقيـــــــــع:…………………………………………………….................

توقيع المفوض بالتوقيـــع:…………………………………………………………………...

الخاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: ………................................................................

- على الاستشاري تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من الأمور المحددة بالمادة (22-س) عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه ، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه ، وعلى الاستشاري وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.

ملحق العقد رقم (5)

إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة (22/ف) من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية (ع1)، وعملاً بأحكام هذه المادة نرفق إقرار موقعاً من قبلنا حسب الأصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواءً كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكلاء أو غيرها سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمةٍ ماديةٍ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه الأشياء سواءً مباشرةً أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابةً عنا أو من قبل استشاريينا من الباطن أو نيابةً عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى الفريق الأول، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفةٍ رسميةٍ أم لا ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة/المزاودة نفسها أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً.

كما ونتعهد بأن لا نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواءً مباشرةً أو بالواسطة وسواءً أكان ذلك من قبلنا أو من قبل استشاريينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.

وعليه نوقع تحريراً فــــي            /        /

اســـــم الاستشـــاري:……………………………………………............................

اسم المفوض بالتوقيــــع: ……………………………………………………...................

توقيع المفوض بالتوقيـــع: …………………………………………………………………......

الخاتـــــــــــــم: ………..................................................................

* 	على الاستشاري تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من الأمور المحددة بالمادة (22/ف) عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه ، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه ، وعلى الاستشاري وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.

جدول رقم (1 )   -   العطاءات الحكومية المحالة

# يطلب من جميع الاستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالة عليه كما هو مبين أدناه :

| تاريخ إنجاز العمل المتوقع | مدة العطاء الأصلية | تاريخ المباشرة | أسم صاحب العمل | نسبة حجم الالتزام الحالي بالدينار | رقم وأسم العطاء | الرقم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | نسبة الإنجاز لتاريخه | كليهما | إشراف | تصميم |  |  |

ملاحظات:

-  كل من لا يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضاً للرفض                              أشهد أن المعلومات المبينة أعلاه صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل

-  إذا كان النموذج لا يكفي ، يمكن إرفاق صفحات أخرى.

اسم المفوض بالتوقيع :

التوقيــــع والخاتم :

جدول رقم ( 2 )   -   الوضع المؤسسي

# يطلب من جميع الاستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوضع المؤسسي مع بيان أسماء الشركاء الذين التحقوا أو تركوا المكتب

| تاريخ الالتحاق | أسماء الشركاء الذين التحقوا بالشركة أو بالمكتب | أسباب الترك | تاريخ الترك | أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة أو المكتب | أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديل | الرقم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ملاحظات :-

- ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد .			                        اشهد أن المعلومات المبينة أعلاه صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل .

- ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل	       أسم المفوض بالتوقيع :

وبأسماء الشركاء حالياً .								                                         التوقيـــع والخاتم :

- كل من لا يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضاً للرفض .

جدول رقم ( 3 )   -   رؤساء الاختصاص ومساعديهم

# يطلب من جميع الاستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق  برؤساء الاختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديلات التي جرت عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم

| أسباب الترك | تاريخ الترك إذا تغير أي منهما | أسم رئيس الاختصاص والمساعد بتاريخ آخر تعديل | تاريخ الالتحاق | أسم رئيس الاختصاص والمساعد الحالي | الاختصاص | الرقم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ملاحظات :-

1-  ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.                              أشهد أن المعلومات المبينة أعلاه صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل

- ترفق شهادة من نقابة المهندسين بالاختصاصات وأسماء المهندسين .

المفوض بالتوقيع :

3-  كل من لا يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضاً للرفض .	                                    التوقيـع والخاتــم  :

جدول رقم ( 4 )   -   الكوادر الفنية المسماة على المشروع

# يطلب من جميع الاستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه الكوادر الفنية المسماة على العطاء والالتزام بتوثيق خبراتهم ليتم اعتمادها من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان للالتزام بها خلال اعمال العطاء

| ملاحظات | سنوات الخبرة العملية | سنوات الخبرة الكلية | أسم الكادر الفني | الاختصاص | الرقم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ملاحظات :-

1-  ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.                              أشهد أن المعلومات المبينة أعلاه صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل

- ترفق شهادة من نقابة المهندسين بالاختصاصات وأسماء المهندسين .

المفوض بالتوقيع :

4-  كل من لا يعبئ هذا النموذج سيكون العرض المقدم منه معرضاً للرفض .	                                              التوقيـع والخاتــم  :